هيئة تدابير الصحة النباتية

الدورة السادسة

روما، 14-18 مارس/آذار 2011

آخر المعلومات عن تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية

البند 12-3 من جدول الأعمال المؤقت

1-	تعرض هذه الوثيقة بالتفصيل آخر المستجدات والتقدم المحرز بالنسبة إلى أداة تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية منذ انعقاد الدورة الخامسة لهيئة تدابير الصحة النباتية (2010).

2-	وكان العمل على تطوير أداة تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية قد استؤنف في أعقاب صدور قرار عن الأمانة في سنة 2009 قضى بتطوير نسخة تكون متاحة على شبكة الإنترنت بسبب شحّ الموارد والتعديلات الملحوظة التي أُدخلت عليها. ولم يتسنّ لأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات تطوير النسخة الإلكترونية على شبكة الإنترنت خلال الفصل الأول من سنة 2010، كما كان متوقعاً، بسبب وجود أولويات أخرى على جدول أعمال البوابة الدولية للصحة النباتية. غير أنّ الأمانة استأنفت العمل على تطوير هذه الأداة خلال الفصل الثاني من سنة 2010 وأحرزت تقدماً ملحوظاً إلى أن تمّ إنجاز نموذج أولي في مرحلة لاحقة من الفصل الثالث. وتولت المنظمة الدولية الاقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية ترجمة هذا النموذج الأولي من الأداة إلى اللغة الإسبانية.

3-	رغم التقدم المحرز على صعيد تطوير النموذج الأولي، توقف العمل على أداة تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية في شهر أغسطس/آب 2010 بسبب التوقف الإلزامي للمبرمِج عن العمل لمدة ستة أشهر. ولم تتمكن الأمانة من تعيين المبرمِج نفسه لاستئناف العمل على الأداة خلال مرحلة اختبارها بسبب القيود الحازمة في منظمة الأغذية والزراعة بالنسبة إلى الموارد البشرية.

4-	 ومع أنّ الأمانة توقعت اختبار الأداة ميدانياً على نطاق واسع خلال سنة 2010 (بليز، غواتيمالا، السلفادور، هندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، بنما، الجمهورية الدومينيكية، جزر البهاما، سيشيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، لم تُطلق الأداة في بلدان المنظمة الدولية الإقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية لغرض اختبارها ميدانياً في سنة 2010.

5-	وبسبب التوقف الحاصل في تطوير الأداة، لم يتم الاختبار الميداني على نطاق واسع كما كان متوقعاً في بداية الأمر. واستُخدمت هذه الأداة في كلّ من عُمان وجزر البهاما وأذربيجان في الفصل الأخير من سنة 2010. ورغم الإشارة إلى عدد من التعديلات الرئيسية اللازمة لتحسين الأداة، إلا أنها رهن بقدرة الأمانة على إعداد البرامج وهو ما تفتقر إليه في الوقت الراهن.

6-	وقامت الأمانة بعرض الأداة على ممثلي المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان الأعضاء التابعة للمنظمة الدولية الإقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية خلال الفصل الأخير من سنة 2010 بمساعدة برنامج للتعاون عن بُعد موجود لدى المنظمة المذكورة. ومع أنّ طريقة التدريب هذه هي طريقة مفيدة، إلا أنّ التجربة أثبتت أهمية عقد حلقة عمل تشارك فيها المنظمات القطرية لوقاية النباتات من أجل تطبيق الأداة باستخدام أمثلة واقعية تمتدّ على عدّة أيام.

7-	وسوف تستعين الأمانة بالمعلومات التي ستحصل عليها في نهاية هذه الاختبارات الميدانية المحدودة لوضع اللمسات الأخيرة على الأداة خلال الفصل الأول من سنة 2011 والحرص على إطلاق نسخة تتسم بقدر أكبر من الثبات في سنة 2011.

8-	وإنّ هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى:

-	ملاحظة التقدم المحرز في تطوير أداة تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية والجدول الزمني المعدّل لإطلاقها.

-	إبداء دعمها لمواصلة هذا العمل.

-	ملاحظة الجهود الطوعية التي تبذلها المنظمة الدولية الاقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية لترجمة أداة تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية إلى اللغة الإسبانية.